Tacuarembó, 19  de Diciembre  de  2022

# RESOLUCION  Nº  2767/2022

VISTO: El llamado a Licitación Abreviada  Nº  20/2022 (Resolución Nº 0864 /2022)  para  contar con el suministro de materiales y mano de obra para la ejecución de nichos y urnarios en el Cementerio de San Gregorio de Polanco, departamento de Tacuarembó, según anexos detallados en el presente Pliego de Condiciones Particulares adjunto   (Expte. N° 1296/2022).-------------------------------------------------------------------------------

RESULTANDO: I) Que por Resolución Nº 1278/2022 se adjudicó a Empresa “RMG SAS”, el suministro de materiales y mano de obra para la ejecución de nichos y urnarios en el cementerio de San Gregorio de Polanco, departamento de Tacuarembó según anexos detallados en el presente Pliego de Condiciones Particulares adjunto;  por la suma total de $ 2:773.982.= (pesos uruguayos dos millones setecientos setenta y tres mil novecientos ochenta y dos); discriminados de la siguiente manera:  Precio Básico: $ 1:948.136.=.    I.V.A.: $ 428.590.=.    Leyes Sociales: $ 397.256.=.---------------------------------------------

II) Que Dirección General de Obras  da cuenta de la necesidad de ampliación  en hasta 100%   de lo establecido en la Licitación de referencia (Pedido de Suministros Serie A Nº 347092).------------------------------------------------------------------

III) Que el destino de esta ampliación es para dotar al Cementerio de Achar de nichos y urnarios iguales a los de San Gregorio.-------------------------------------

IV) Que la Empresa “RMG SAS” con fecha 12 de Diciembre  de 2022,  presta su conformidad con la ampliación de hasta 100 %  del monto del contrato oportunamente suscrito de acuerdo a lo que resultaba de la licitación de la que fue adjudicataria.------------------------------------------------------------------------------------------

V) Que  no existen inconvenientes desde el punto de vista jurídico en acceder a lo solicitado debiendo dictarse el acto administrativo correspondiente disponiendo la ampliación solicitada.--------------------------------------------------------------

CONSIDERANDO:  Que teniendo en cuenta lo que surge de obrados en cuanto a la necesidad de ampliación de la Licitación Abreviada  Nº 20/2022 y que  no existen impedimentos jurídicos para proceder a dicha ampliación de acuerdo a lo previsto en el Artículo 74 del TOCAF, y  con la conformidad de la empresa adjudicataria, se dispondrá ampliar  la Licitación en hasta 100% del suministro  de materiales y mano de obra para la ejecución de nichos y urnarios en el Cementerio de San Gregorio de Polanco, departamento de Tacuarembó.----------------------------------------------------------------------

ATENTO: A lo establecido en los Artículos 274 y 275,  Artículo 35 de la Ley 9.515 y Artículos 74  y concordantes del TOCAF.--------------------------------------------------------

--------------------------- EL  INTENDENTE   DE  TACUAREMBO  --------------------------------------------------------------  R E S U E L V E  ------------------------------------------

1º) Ampliar  en hasta 100 %  el objeto de  la Licitación  Abreviada  Nº 20 /2022; en las  mismas características y precio ofertado en la licitación de referencia.-----------------------

2º)  Pase a la Dirección General de Hacienda, Delegada del Tribunal de Cuentas de la República y  Oficina de Licitaciones  a los efectos correspondientes de acuerdo a lo dispuesto en la presente resolución.----------------------------------------------------------------

3º) Regístrese en el Decretero Departamental.----------------------------------------------------

PROF. WILSON EZQUERRA MARTINOTTI

INTENDENTE  DE TACUAREMBO

DR. JOSE OMAR MENENDEZ BALSEMAO

SECRETARIO  GENERAL