Tacuarembó, 12 de Junio de 2020

# RESOLUCION  Nº 0823/2020

VISTO: El llamado a Licitación Pública  Nº 6/2019 para la construcción de infraestructura para cooperativas de viviendas  incluyendo movimiento de suelos, pluviales y calles en las condiciones establecidas en la sección VII del presente Pliego de Condiciones Particulares   (Expte. 1517/2019).------------------------------------------------------------------

RESULTANDO: I)  Que por Resolución Nº 1669/2019 se adjudicó Ad Referéndum del Tribunal de Cuentas de la República a la Empresa  “LUBINFOX S.A.”,  para la construcción de infraestructura para cooperativas de viviendas  incluyendo movimiento de suelos, pluviales y calles;  por la suma total  de $ 42:372.230.= (pesos cuarenta y dos millones trescientos setenta y dos mil doscientos treinta), discriminado de la siguiente manera: oferta básica: $ 30:200.500.= (pesos treinta millones doscientos mil quinientos), Leyes: $ 5:527.620.=  (pesos cinco millones quinientos veintisiete mil seiscientos veinte) e I.V.A.: $ 6:644.110.=. (pesos seis millones seiscientos cuarenta y cuatro mil ciento diez).----------------------------------------------------------------------------------------------------

II) Que la obra de referencia se encuentra aún en  ejecución, de acuerdo al contrato suscripto oportunamente.---------------------------------------------------------------

III) Que con fecha 10 de Junio  de 2020 la Dirección General de Obras da cuenta de la necesidad de ampliación  de lo establecido en la Licitación de referencia, por un total  de $ 10:120.487.= (pesos diez millones ciento veinte mil cuatrocientos ochenta y siete)  con I.V.A. y Leyes Sociales incluidas, destinada a sustituir  el material existente en ambos lados del Arroyo Sandú, por otro de suficiente portancia (piedra balastro),  incorporar una alcantarilla de 3 bocas con caños de 1000 mm necesaria para ejecutar la calle lado norte y en la zona del movimiento de suelo en los predios ex Antel es necesario la adecuación de saneamiento preexistente;  que van de la mano con la ejecución que se viene desarrollando con esta licitación; habiéndose detectado tal necesidad en plena ejecución de las obras.--------------------------------------------------------------------------------

IV) Que la  Empresa “DURVIAL”,  Lubinfox S.A., presta su conformidad con el monto del contrato en dicha ampliación,  de acuerdo a lo que resultaba de la licitación de la que fue adjudicataria.--------------------------------------------------------

V) Que Dirección General de Hacienda  informa que corresponde imputar a la cuenta contable del Prog. 208.06.5382 (Obras Edificaciones) con  una disponibilidad presupuestal de $ 15:740.217,50.=. ----------------------------------------------------------------

CONSIDERANDO:  Que teniendo en cuenta lo que surge de obrados en cuanto a la necesidad de ampliación de la Licitación Pública Nº 6/2019 según lo ya expresado por la Dirección  General de Obras y poder así cumplir  en tiempo y forma con las obras proyectadas,  no existen impedimentos jurídicos para proceder a dicha ampliación de acuerdo a lo previsto  en  el  Artículo 74 del TOCAF, y  con la conformidad de la empresa

adjudicataria, se dispondrá ampliar  la Licitación Pública en hasta la suma de $ 10:120.487.= .-----------------------------------------------------------------------------------------

ATENTO: A lo establecido en los Artículos 274 y 275  Artículo 35 de la Ley 9.515 y Artículos 74  y concordantes del TOCAF y a lo antes expuesto.-------------------------------

------------------------------ EL  INTENDENTE   DE  TACUAREMBO  --------------------------------------------------------------  R E S U E L V E  ---------------------------------------

1º) Ampliar  en hasta la suma de $ 10.120.487.=  (pesos diez millones ciento veinte mil cuatrocientos ochenta y siete)  con leyes sociales $ 1:249.189.=) e IVA ($ 1:599.742.=) incluidos,  el objeto de  la Licitación  Pública  Nº 6/2019 destinado a  sustituir  el material existente en ambos lados del Arroyo Sandú, por otro de suficiente portancia (piedra balastro),  incorporar una alcantarilla de 3 bocas con caños de 1000 mm necesaria para ejecutar la calle lado norte y en la zona del movimiento de suelo en los predios ex Antel es necesario la adecuación de saneamiento preexistente;  que van de la mano con la ejecución que se viene desarrollando con esta licitación,  en las condiciones establecidas en la acción VII del presente Pliego de Condiciones Particulares.-----------------------------

2º)  Pase  por  Dirección General de Hacienda a la Contadora Delegada del Tribunal de Cuentas de la República.    Hecho, a la Dirección General de Hacienda y Oficina de Licitaciones para notificar y suscribir el respectivo contrato.----------------------------------

3º)  Regístrese en el Decretero Departamental.---------------------------------------------------

DR. JOSE OMAR MENENDEZ BALSEMAO

INTENDENTE DE TACUAREMBO

ESC. LILIANA ISABEL ESTEVES BARRIOS

SECRETARIA GENERAL